PHỤ LỤC 1A

DANH MỤC SẢN PHẨM/CÔNG VIỆC CHUẨN QUÝ III NĂM 2026

CỦA TẬP THỂ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1

| TT | Nhiệm vụ theo Quý | Cấp trình | Độ khó, mới, phức tạp; phạm vi tác động | Sản phẩm (Mục tiêu) | Số lượng | Tiến độ | Điểm chấm công việc | Hệ số quy đổi | Lãnh đạo phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)=(8)/100 | (10) | (11) |
| I | Thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư do UBND tỉnh giao | Lãnh đạo Ban và các phòng chuyên môn | Thường xuyên, liên tục và toàn diện | Khởi công và bàn giao một số dự án; giải ngân đạt 65,3% | 15 dự án | Theo quyết định phê duyệt của từng dự án | 200 | 2 | Ban Giám đốc | Ban QLDA ĐTXD số 1 làm chủ đầu tư |
| 1 | Khởi công các dự án: - Xây dựng tuyến tránh thành phố Bảo Lộc; - Nâng cấp đường nối từ đường ĐT.725, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đến ranh giới tỉnh Đắk Nông - Tiểu dự án T-07, T-10, T-14 và T-19 thuộc Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1) sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản | Lãnh đạo Ban và các phòng chuyên môn | Thường xuyên, liên tục | Lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đổng, khởi công và triển khai dự án | 02 dự án và 04 tiểu dự án | Theo Hợp đồng | 50 | 0,5 | Ban Giám đốc |  |
| 2 | Hoàn thành, bàn giao 02 dự án: - Xây dựng tuyến đường ĐT.729 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận và tuyến đường ĐT.722 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Đắk Lắk - Xây dựng đường Cam Ly – Phước Thành | Lãnh đạo Ban và các phòng chuyên môn | Thường xuyên, liên tục | Bàn giao toàn bộ dự án cho đơn vị quản lý, khai thác | 02 dự án | Tháng 9 năm 2026 | 50 | 0,5 | Ban Giám đốc |  |
| 3 | Giải ngân kế hoạch vốn đối với các dự án đầu tư công | Lãnh đạo Ban và các phòng chuyên môn | Thường xuyên, liên tục và toàn diện | Giải ngân quý III là 780 tỷ, đạt 65,3% | 15 dự án | Theo quyết định phê duyệt của từng dự án | 100 | 1 | Ban Giám đốc |  |
| II | Đôn đốc nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án giải ngân đối với 02 dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương | Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án | Thường xuyên, liên tục; phụ thuộc rất lớn vào năng lực của nhà đầu tư và công tác giải phóng mặt bằng | Giải ngân quý III là 355,874 tỷ, đạt 40,4% | 02 dự án | Theo hợp đồng BOT đã ký | 100 | 1 | Ban Giám đốc | Nhà đầu tư và Doanh nghiệp dự án làm chủ đầu tư |
| III | Đôn đốc, chỉ đạo 10 Ban Quản lý dự án khu vực trực thuộc giải ngân vốn đầu tư công | Lãnh đạo các Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực trực thuộc | Thường xuyên, liên tục, phụ thuộc vào năng lực của Lãnh đạo các Ban khu vực trực thuộc | Giải ngân quý III là 642 tỷ, đạt 69,5% | 164 dự án | Theo quyết định phê duyệt của từng dự án | 150 | 1,5 | Ban Giám đốc | Các Ban QLDA khu vực Lâm Đồng cũ làm chủ đầu tư |