PHỤ LỤC 1A

DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG VIỆC CHUẨN QUÝ III NĂM 2026

CỦA TẬP THỂ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 2

| TT | Nhiệm vụ theo Quý | Cấp trình | Độ khó, mới, phức tạp; phạm vi tác động | Sản phẩm (Mục tiêu) | Số lượng | Tiến độ | Điểm chấm công việc | Hệ số quy đổi | Lãnh đạo phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)=(8)/100 | (10) | (11) |
| I | Trục (I) Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị được giao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lãnh đạo triển khai Kế hoạch đầu tư công năm 2026 | Lãnh đạo Ban | Toàn đơn vị | Ban hành Kế hoạch | 1 | Tháng 7 | 100 | 1 | Giám đốc |  |
| 2 | Theo dõi, điều hành báo cáo tiến độ thực hiện các dự án | Lãnh đạo Ban | Thường xuyên | Báo cáo | 03 | Hàng tháng | 500 | 5 | Ban Giám đốc |  |
| 3 | Thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo cam kết | UBND tỉnh | Toàn tỉnh | Kết quả giải ngân | 1.008.964 triệu đồng | Ngày 30/9 | 500 | 5 | Ban Giám đốc | 65,73% |
| 4 | Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, giải phóng mặt bằng | UBND tỉnh /Sở, ngành | Phức tạp | Văn bản |  | Thường xuyên | 500 | 5 | Ban Giám đốc |  |
| 5 | Thẩm định hồ sơ đúng hạn | Lãnh đạo Ban | Thường xuyên | QĐ/Báo cáo | 100% | Trong quý | 300 | 3 | Ban Giám đốc |  |
| 6 | Kiểm tra hiện trường các dự án trọng điểm | Lãnh đạo Ban | Liên ngành | Biên bản kiểm tra |  |  | 200 | 2 | Ban Giám đốc |  |
| 7 | Không để chậm tiến độ thực hiện các dự án | Lãnh đạo Ban | Quan trọng | Báo cáo |  | Ngày 30/9 | 300 | 3 | Ban Giám đốc |  |
| 8 | Họp giao ban định kỳ (đột xuất) báo cáo tiến độ các dự án | Lãnh đạo Ban | Quan trọng | Báo cáo |  | Hàng tháng | 100 | 1 | Ban Giám đốc |  |
| II | Trục (II) Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rà soát Quy chế, quy định | Lãnh đạo Ban | Thường xuyên | Quy chế, quy định |  | Tháng 7 | 200 | 2 | Ban Giám đốc |  |
| 2 | Theo dõi, đôn đốc các Ban khu vực thực hiện tốt công tác giải ngân | Lãnh đạo Ban | Thường xuyên |  |  | Tháng 7 | 400 | 4 | Phó Giám đốc phụ trách |  |
| 3 | Kiểm tra quản lý chất lượng công trình | Lãnh đạo Ban | Thường xuyên |  |  | Hàng tháng | 500 | 5 | Ban Giám đốc |  |
| 4 | Giải quyết 100% đơn, thư thuộc trách nhiệm, không để vượt cấp, phát sinh kéo dài | Lãnh đạo Ban | Thường xuyên |  |  | Hàng tháng | 400 | 4 | Ban Giám đốc |  |
| III | Trục (III) Thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thực hiện 100% văn bản đi/đến xử lý trên môi trường số; sử dụng chữ ký số điện tử | Lãnh đạo Ban, các đơn vị liên quan | Thường xuyên | 100% |  | Hàng tháng | 300 | 3 | Ban Giám đốc |  |
| 2 | Tỷ lệ xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng đúng hạn | Lãnh đạo Ban Ban, các đơn vị liên quan | Thường xuyên | 100% |  | Hàng tháng | 300 | 3 | Ban Giám đốc |  |
| 3 | Ứng dụng, triển khai 04 thủ tục hành chính trong đảng | Đảng ủy UBND tỉnh | Thường xuyên | 100% |  | Khi có triển khai của cấp trên | 300 | 3 | Ban Giám đốc |  |
| 4 | Triển khai trong toàn đảng bộ đạt trên 95% đảng viên sử dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử | Đảng bộ Ban Quản lý DAĐTXD số 2 | Thường xuyên | 95% |  | Hàng tháng | 300 | 3 | Ban Giám đốc |  |
| 5 | Tập huấn chuyển đổi số | Lãnh đạo Ban |  |  |  | Khi có triển khai của cấp trên | 300 | 3 | Ban Giám đốc |  |
| IV | Trục (IV) Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ gìn đoàn kết, thống nhất nội bộ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Triển khai, quán triệt các văn bản của cấp trên | Đảng bộ Ban Quản lý DAĐTXD số 2 | Thường xuyên | 100% đảng viên, 95% trở lên viên chức, người lao động |  | Hàng tháng | 100 | 1 | Bí thư Đảng ủy - Giám đốc |  |
| 2 | Triển khai sinh hoạt, quán triệt định kỳ | Đảng bộ Ban Quản lý DAĐTXD số 2 | Thường xuyên | Trên 95% đảng viên |  | Hàng tháng | 100 | 1 | Bí thư Đảng ủy - Giám đốc |  |
| 3 | Thường xuyên quan tâm làm tốt công tác kết nạp đảng viên mới | Đảng bộ Ban Quản lý DAĐTXD số 2 | Thường xuyên | Số lượng đảng viên được kết nạp |  | Hàng tháng | 500 | 5 | Bí thư Đảng ủy - Giám đốc; UVBCH đảng bộ |  |
| 4 | Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong đảm bảo hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả | Lãnh đạo Ban | Quan trọng |  |  | Nhu cầu nhiệm vụ công tác | 200 | 2 | Ban Giám đốc |  |
| 5 | Công khai minh bạch trong đấu thầu | UBND tỉnh/Sở, ngành | Thường xuyên | Thông báo, Quyết định |  |  | 400 | 4 | Ban Giám đốc |  |
| 6 | Viên chức, người lao động không vi phạm pháp luật | Lãnh đạo Ban | Thường xuyên | Không có viên chức, người lao động vi phạm pháp luật |  | Thường xuyên | 200 | 2 | Ban Giám đốc |  |
| V | Trục (V) Phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lãnh, chỉ đạo tổ chức triển khai các phong trào thi đua | Lãnh đạo Ban | Thường xuyên | Thiết thực, hiện quả |  | Thường xuyên | 300 | 3 | Ban Giám đốc |  |
| 2 | Quan tâm các chế độ cho viên chức và người lao động | Lãnh đạo Ban | Thường xuyên | Nâng cao đời sống cho viên chức và người lao động |  | Thường xuyên | 300 | 3 | Ban Giám đốc |  |
| 3 | Giải quyết kiến nghị của người dân | Lãnh đạo Ban/ sở, ngành | Phức tạp | Đảm bảo tiến độ thi công và tăng cường lòng tin của người dân. |  | Hàng tháng | 400 | 4 | Ban Giám đốc |  |
| VI | Trục (VI) Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đảm bảo an ninh các công trình trọng điểm | Lãnh đạo Ban/ các đơn vị liên quan | Khó, phức tạp |  |  | Thường xuyên | 500 | 5 | Ban Giám đốc |  |
| 2 | Phối hợp địa phương xử lý các điểm nóng liên quan giải phóng mặt bằng | Lãnh đạo Ban/ các đơn vị liên quan, địa phương | Khó, phức tạp | Báo cáo |  | Khi có vụ việc phát sinh | 500 | 5 | Ban Giám đốc |  |
| 3 | Phối hợp xử lý các vụ việc ảnh hưởng ANTT công trường | Lãnh đạo Ban/ các đơn vị liên quan, địa phương | Khó, phức tạp | Báo cáo |  | Khi có vụ việc phát sinh | 500 | 5 | Ban Giám đốc |  |
| 4 | Làm việc với các đoàn kiểm tra Trung ương, tỉnh… | UBND tỉnh/ Sở, ngành/ Lãnh đạo Ban | Tác động lớn | Báo cáo |  | Khi có yêu cầu của cấp trên | 500 | 5 | Ban Giám đốc |  |