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PHỤ LỤC 1A
DANH MỤC SẢN PHẨM/CÔNG VIỆC CHUẨN QUÝ III NĂM 2026
CỦA TẬP THỂ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 3

	TT
	Nhiệm vụ theo Quý
	Cấp trình
	Độ khó, mới, phức tạp; phạm vi tác động
	Sản phẩm (Mục tiêu)
	Số lượng
	Tiến độ
	Điểm chấm công việc
	Hệ số
quy đổi
	Lãnh đạo phụ trách
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)=(8)/100
	(10)
	(11)

	1
	Trục (1) - THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ VÀ CHỈ TIÊU NGÀNH

	1.1
	Thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư do UBND tỉnh giao

	1.1.1
	- Thực hiện chương trình công tác quý; 
	Lãnh đạo Phòng
	Nhiệm vụ
	104 nhiệm vụ
	104
	Quý III
	400
	4
	Ban Giám đốc
	

	1.1.2
	Thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự mở mới giai đoạn 2026 - 2030
	Lãnh đạo Ban 
	Thường xuyên, liên tục, tác động toàn Ban QLDA số 3
	Tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, các sản phẩm ở bước chuẩn bị đầu tư
	07 dự án
	Quý III
	200
	2
	Ban Giám đốc
	

	1.1.3
	Tổ chức thi công hoàn thành, Tổ chức khánh thành 02 dự án:
- Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa
- Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện, Công viên
	Lãnh đạo Ban 
	Độ khó, phức tạp, thường xuyên, liên tục, tác động toàn Ban QLDA số 3
	Thi công hoàn thành, tổ chức lễ khánh thành dự án
	02 dự án
	Tháng 7 
	200
	2
	Hà Sỹ Sơn và
 Nguyễn Thái Vượng
	

	1.1.4
	
Tổ chức thi công hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng; Tổ chức khánh thành 02 dự án:
- Trường nội trú liên cấp tiểu học và Trung học cơ sở Quảng Trực
 -  Trường nội trú liên cấp tiểu học và Trung học cơ sở Thuận An
	Lãnh đạo Ban 
	Độ khó, phức tạp, thường xuyên, liên tục, tác động toàn Ban QLDA số 3
	Thi công hoàn thành, tổ chức lễ khánh thành dự án
	02 dự án
	Tháng 8 
	400
	4
	Hà Sỹ Sơn và
 Nguyễn Thái Vượng
	

	1.1.5
	Giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
	Lãnh đạo Ban 
	Độ khó, phức tạp, thường xuyên, liên tục, tác động toàn Ban QLDA số 3
	Luỹ kế giải ngân đến hết quý III đạt 65%
	31 dự án
	Quý III
	400
	4
	Ban Giám đốc
	

	1.1.6
	Thực hiện nhiệm vụ bao cáo tháng
	Lãnh đạo Ban 
	Thường xuyên, liên tục, ảnh hưởng toàn Ban QLDA số 3
	Phát hành báo cáo
	15 báo cáo
	Trước ngày 20 hằng tháng
	300
	3
	Ban Giám đốc
	

	1.1.7
	Thực hiện nhiệm vụ bao cáo quý
	Lãnh đạo Ban 
	Thường xuyên, liên tục, ảnh hưởng toàn Ban QLDA số 3
	Phát hành báo cáo
	01 báo cáo
	Trước ngày 20 tháng 9
	200
	2
	Ban Giám đốc
	

	1.1.8
	Đôn đốc, chỉ đạo 08 Ban Quản lý dự án khu vực trực thuộc giải ngân vốn đầu tư công
	Lãnh đạo các Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực trực thuộc
	Độ khó, phức tạp, thường xuyên, liên tục, tác động toàn Ban QLDA số 3
	Luỹ kế giải ngân đến hết quý III đạt 65%
	148 dự án
	Quý III
	400
	4
	Ban Giám đốc
	

	1.1.9
	- Thực hiện nhiệm vụ phát sinh, đột xuất;
	Lãnh đạo Ban 
	Thường xuyên, liên tục, ảnh hưởng toàn Ban QLDA số 3
	Báo cáo, Công văn, Quyết định
	Tuỳ thuộc vào nhiệm vụ phát sinh
	Quý III
	100
	1
	Ban Giám đốc
	

	1.1.10
	- Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; 
	Lãnh đạo Ban 
	Thường xuyên, liên tục, ảnh hưởng toàn Ban QLDA số 3
	Báo cáo, Công văn, Quyết định
	Tuỳ thuộc vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá
	Quý III
	100
	1
	Ban Giám đốc
	

	2
	Trục (2) - HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN GẮN VỚI KIỂM TRA, GIÁM SÁT 

	2.1
	- Ban hành Quyết định phê duyệt vị trí việc làm viên chức tại đơn vị
	Lãnh đạo Ban
	Khó, mới, phức tạp
	Quyết định
	1
	Trước ngày 30/9
	300
	3
	Đ/c Hà Sỹ Sơn
	

	2.2
	- Ban hành Quyết định phê duyệt số lượng người làm việc tại đơn vị
	Lãnh đạo Ban
	Khó, mới, phức tạp
	Quyết định
	1
	Trước ngày 30/9
	300
	3
	Đ/c Hà Sỹ Sơn
	

	2.3
	- Kiện toàn chức danh lãnh đạo quản lý các phòng chuyên môn và các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực
	Lãnh đạo Ban
	Khó, phức tạp
	Quyết định
	3
	Trước ngày 30/9
	300
	3
	Đ/c Hà Sỹ Sơn
	

	2.4
	- Tổ chức tiếp dân định kỳ hằng tháng 
	Lãnh đạo Ban
	Khó, phức tạp
	3 kỳ
	3
	Định kỳ hằng tháng
	300
	3
	Các đồng chí Lãnh đạo Ban
	

	2.5
	- Giải quyết 100% đơn, thư thuộc trách nhiệm, không để vượt cấp, phát sinh kéo dài
	Lãnh đạo Ban
	Khó, phức tạp
	Báo cáo 
	100%
	Trước ngày 30/9
	300
	3
	Các đồng chí Lãnh đạo Ban
	

	3
	Trục (3) - THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

	3.1
	- Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của đơn vị
	Lãnh đạo Ban
	Khó, phức tạp
	Liên hệ triển khai, xây dựng phần mềm QLDA; phần mềm kiểm đếm công tác GPMB
	2
	Trong quý III
	300
	3
	Các đồng chí Lãnh đạo Ban
	

	3.2
	- Tỷ lệ xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng
đúng hạn
	Lãnh đạo Ban
	Khó, phức tạp
	Các hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng của đơn vị đúng hạn
	100%
	Trong quý III
	300
	3
	Các đồng chí Lãnh đạo Ban
	

	3.3
	- Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến 
	Lãnh đạo Ban
	Khó, phức tạp
	Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Tài chính - Kế toán
	100%
	Trong quý III
	300
	3
	Các đồng chí Lãnh đạo Ban
	

	3.4
	- Ứng dụng, triển khai 04 thủ tục hành chính trong đảng  
	Lãnh đạo Ban
	Khó, phức tạp
	Số lượng đảng viên ứng dụng, triển khai thực hiện
	100%
	Trong quý III
	300
	3
	Các đồng chí Lãnh đạo Ban
	

	3.5
	- Tỷ lệ sử dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử
	Lãnh đạo Ban
	Khó, phức tạp
	Số lượng đảng viên sử dụng phần mềm sổ tay điện tử tại đơn vị
	100%
	Trong quý III
	300
	3
	Đảng ủy
	

	4
	Trục (4) - XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; GIỮ GÌN ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT NỘI BỘ; PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC

	4.1
	- Triển khai, quán triệt các văn bản của cấp trên
	Lãnh đạo Ban
	Thường xuyên, độ khó trung bình
	Các văn bản của cấp trên được triển khai, quán triệt
	100%
	Trong quý III
	100
	1
	Các đồng chí Lãnh đạo Ban
	

	4.2
	- Kiện toàn cấp ủy các Chi bộ trực thuộc 
	Đảng ủy 
	Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê, độ phức tạp hơn báo cáo tháng 
	Quyết định
	3
	Trong quý III
	200
	2
	Đảng ủy
	

	4.3
	- Kết nạp đảng viên mới theo số lượng được phân bổ
	Đảng ủy
	Không quá khó và phức tạp
	Quyết định
	6
	Trong quý III
	300
	3
	Đảng ủy
	

	4.4
	- Triển khai sinh hoạt, quán triệt định kỳ
	Lãnh đạo Ban
	Không quá khó và phức tạp
	Tổ chức sinh hoạt định kỳ
	3
	Trong quý III
	200
	2
	Đảng ủy
	

	4.5
	- Tuyển dụng, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ viên chức, người lao động các phòng chuyên môn
	Lãnh đạo Ban
	Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê, độ phức tạp hơn báo cáo tháng 
	Tuyển dụng, bố trí Lao động hợp đồng
	2
	Trong quý III
	300
	3
	Đ/c Hà Sỹ Sơn
	

	4.6
	- Báo cáo Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Quý III
	Lãnh đạo Ban
	Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê, độ phức tạp hơn báo cáo tháng 
	Báo cáo
	3
	Trong quý III
	200
	2
	Các đồng chí Lãnh đạo Ban
	

	4.7
	- Thực hiện công tác kiểm tra giám sát
	Đảng ủy và UBKT ĐU
	Không quá khó và phức tạp
	Thực hiện 01 cuộc kiểm tra và 01 cuộc giám sát tại chi bộ (02 tập thể, 02 cá nhân)
	02 tập thể và 02 cá nhân
	Trong quý III
	200
	2
	UBKT ĐU
	



