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PHỤ LỤC 2
NHIỆM VỤ, SẢN PHẨM CÔNG VIỆC CÁ NHÂN QUÝ III NĂM 2026
Họ và tên: PHAN THANH HOÀNG
Chức vụ, đơn vị công tác: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2
Trên cơ sở kế hoạch công tác của đơn vị và vị trí, chức danh, nhiệm vụ được giao, cá nhân xác định mục tiêu, nhiệm vụ, sản phẩm công việc trong quý III/2026 như sau:

	
TT

	Nhiệm vụ 
	Cấp trình
	Độ khó, mới, phức tạp; phạm vi tác động
	Sản phẩm (Mục tiêu)
	Số lượng
	Tiến độ
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Trục (1): THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ ĐƯỢC GIAO

	1.1
	Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2026 của Ban
	UBND tỉnh
	Tác động toàn
đơn vị
	Kế hoạch, kết quả chỉ đạo
	01
	Tháng 7
	

	1.2
	Điều hành thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đạt chỉ tiêu UBND tỉnh giao
	UBND tỉnh
	Rất khó, rất phức tạp, phạm vi tác động toàn tỉnh
	Tỷ lệ giải ngân đạt ≥65,73%
	01
	Ngày 30/9
	

	1.3
	Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn các dự án trọng điểm, giải phóng mặt bằng
	UBND tỉnh
	Rất khó, rất phức tạp
	Các văn bản chỉ đạo, kết quả xử lý
	Thường xuyên
	Trong quý
	

	1.4
	Tổ chức họp giao ban định kỳ (đột xuất) báo cáo tiến độ các dự án toàn Ban
	Lãnh đạo Ban
	Toàn đơn vị
	03 thông báo kết luận
	03
	Hàng tháng
	

	1.5
	Kiểm tra hiện trường các dự án trọng điểm
	Lãnh đạo Ban
	Phạm vi toàn tỉnh
	Biên bản kiểm tra, chỉ đạo
	08-10 đợt
	Trong quý
	

	1.6
	Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư
	Theo thẩm quyền
	Khó, chuyên môn cao
	Các quyết định phê duyệt
	100% hồ sơ
	Đúng hạn
	

	1.7
	Ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng và quyết toán dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền
	Theo thẩm quyền
	Phức tạp
	Hợp đồng, quyết định quyết toán
	100%
	Trong quý
	

	2
	Trục (2): HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN GẮN VỚI KIỂM TRA, GIÁM SÁT

	2.1
	Rà soát, sửa đổi Quy định, Quy chế làm việc phù hợp
	Lãnh đạo Ban
	Toàn Ban
	Quy chế sửa đổi
	01
	Tháng 7
	

	2.2
	Hoàn thiện quy trình nội bộ về quản lý dự án, đấu thầu, đầu tư
	Lãnh đạo Ban
	Quan trọng
	Bộ quy trình
	01 bộ
	Trong quý
	

	2.3
	Chỉ đạo phân cấp, ủy quyền cho các Ban QLDA khu vực
	Lãnh đạo Ban
	Toàn đơn vị
	Văn bản phân cấp
	01
	Tháng 7
	

	2.4
	Giải quyết đơn thư, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền
	UBND tỉnh/Ban
	Nhạy cảm
	100% hồ sơ xử lý đúng hạn
	100%
	Trong quý
	

	3
	Trục (3): THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

	3.1
	Chỉ đạo xử lý 100% văn bản điện tử có ký số
	Lãnh đạo Ban
	Toàn Ban
	100% văn bản điện tử
	100%
	Trong quý
	

	3.2
	Chỉ đạo triển khai chuyển đổi số trong đơn vị
	Lãnh đạo Ban
	Toàn Ban
	Kế hoạch, báo cáo
	01
	Trong quý
	

	3.3
	Chỉ đạo triển khai hệ thống phần mềm quản lý dự án đầu tư xây dựng (khi được phê duyệt)
	Lãnh đạo Ban
	Quan trọng
	Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
	100%
	Trong quý
	

	3.4
	Chỉ đạo thực hiện các thủ tục, hồ sơ trên môi trường số
	Lãnh đạo Ban
	Toàn Ban
	Báo cáo kết quả
	01
	Trong quý
	

	4
	Trục (4): XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; GIỮ GÌN ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT NỘI BỘ; PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC

	4.1
	Lãnh đạo Đảng bộ triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của cấp trên
	Đảng ủy UBND tỉnh
	Toàn Đảng bộ
	Hội nghị, kế hoạch
	100%
	Trong quý
	

	4.2
	Tổ chức sinh hoạt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Đảng ủy định kỳ
	Đảng bộ Ban
	Thường xuyên
	Biên bản, nghị quyết
	Theo quy định
	T
Trong quý
	

	4.3
	Chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp bộ máy
	UBND tỉnh
	Quan trọng
	Các quyết định, phương án
	Theo yêu cầu
	
Trong quý
	

	4.4
	Chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí
	UBND tỉnh
	Tác động lớn
	Kế hoạch, báo cáo
	01
	
Trong quý
	

	4.5
	Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
	Theo quy định
	Nhạy cảm
	Các buổi tiếp công dân, kết quả xử lý
	100%
	
Trong quý
	

	5
	Trục (5): PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI, NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN

	5.1
	Lãnh đạo thực hiện, tổ chức các phong trào thi đua
	Lãnh đạo Ban
	Toàn đơn vị
	Kế hoạch, sơ kết
	01
	
Trong quý
	

	5.2
	Quan tâm chế độ, chính sách cho viên chức và người lao động
	Lãnh đạo Ban
	Toàn Ban
	Thực hiện đầy đủ chế độ
	100%
	
Trong quý
	

	5.3
	Chỉ đạo giải quyết kiến nghị của người dân liên quan đến các dự án
	UBND tỉnh
	Ảnh hưởng xã hội lớn
	Các văn bản trả lời
	100%
	
Trong quý
	

	6
	Trục (6): CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG, AN NINH, GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

	6.1
	Chỉ đạo bảo đảm an ninh, an toàn các công trình trọng điểm
	Lãnh đạo Ban
	Khó
	Không để xảy ra sự cố
	100%
	Trong quý
	

	6.2
	Làm việc với các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán (khi có chỉ đạo)
	UBND tỉnh/Bộ ngành
	Phức tạp
	Báo cáo, hồ sơ phục vụ
	100%
	Theo kế hoạch
	

	6.3
	Chỉ đạo, phối hợp địa phương xử lý các điểm nóng về giải phóng mặt bằng
	UBND tỉnh
	Liên ngành
	Các cuộc họp, văn bản
	Theo phát sinh
	Trong quý
	

	6.4
	Chỉ đạo bảo đảm an toàn lao động, phòng chống thiên tai trong thi công
	Lãnh đạo Ban
	Tác động lớn
	Không xảy ra tai nạn nghiêm trọng
	100%
	
Trong quý
	



	            XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
	NGƯỜI LẬP 
(Ký, ghi rõ họ tên)



          
                                                                            Phan Thanh Hoàng



